|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 版本： | 密级：内部资料 |

XXXX项目关闭总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[XXXX项目关闭总结 1](#_Toc514487591)

[修订记录 2](#_Toc514487592)

[一、 项目进度总结 4](#_Toc514487593)

[二、 项目完成情况 4](#_Toc514487594)

[三、 经验总结及改进建议 4](#_Toc514487595)

# 项目进度总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 2019-3-1 | 2019-3-6 | 2019-3-5 | 2019-3-12 | 7 |
| 计划 | 2019-3-10 | 2019-3-16 | 2019-3-20 | 2019-3-25 | 5 |
| 需求 | 2019-3-17 | 2019-3-22 | 2019-3-26 | 2019-4-5 | 9 |
| 设计 | 2019-3-25 | 2019-4-1 | 2019-4-10 | 2019-4-25 | 15 |
| 编码 | 2019-4-7 | 2019-4-15 | 2019-4-25 | 2019-5-10 | 15 |
| 测试 | 2019-4-20 | 2019-4-30 | 2019-5-12 | 2019-5-18 | 6 |

# 项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 完成情况 | 负责人 | 文档页数 | 代码量 | bugs | 缺陷率  （每百行bug数） |
| 首页 | 已完成 | 施俊杰 | 1 |  |  |  |
| 整体 | 已完成 | 林申泽 | 1 |  |  |  |
| PPT | 已完成 | 余冠琪 | 8 |  |  |  |
| 子页面 | 已完成 | 王静 刘佳利 | 1 |  |  |  |
| 总计： | | |  |  |  |  |

# 经验总结及改进建议

在过去两个月中，由组长施俊杰，开发代表林申泽的带领下，我们的签到系统的代码逐渐完善，功能越来越强大，页面也越来越美观。经过小组的不断测试与实验，这个签到系统的实用性还是非常高的，基本的签到功能我们这里也都有，我们不把这个签到系统当成表面工作，这是我们的第一个项目，我们都是十分认真的去对待她的。开发过程中，尽管遇到了许多的难题，在组长的带领下，我们还是团结一致，遇到困难难题尽量去克服，始终认识到我们是一个开发团队。尽管团队里实力有强的也有弱的，但是组长与开发代表还是能带着我们融入进去，遇到不能理解的东西组长也愿意给我们讲解，甚至有时候手把手的教我们，这次学校新建的开发课是彻底的帮助了我们，给我们带来了不一样的体验，让我们真正的学到了东西。总结起来就是一句话，我们是一个团队，而不是体现个人英雄主义，遇到困难大家一起解决，学到的东西总归还是要多一点的。